地块四十二劳务分包采购

比

选

文

件

比选单位：石家庄承宏工程建设有限公司

2026年09月

目   录

第一章 公开比选采购公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 采购方法	8

第四章 评审办法	10

第五章 响应文件格式	13

第六章 合同条款（仅供参考）	34

第一章 公开比选采购公告

地块四十二劳务分包采购公开比选采购公告

- 项目名称：地块四十二劳务分包采购

- 项目地点：石家庄市

三、采购范围：地块四十二工程图纸及工程量清单所含全部劳务，费用包括劳务工人的工资、保险费、 管理费、利润、税金、风险费、政策性文件规定费用等所有费用

四、工期：满足采购人要求

五、质量标准：达到国家质量验收规范合格标准

六、标段划分：本项目共分十个标段。十个标段兼投不兼中，按照一标段、二标段、三标段......十标段顺序进行评审。评审阶段，在前一标段被确认为中选人的供应商，后续标段只参加评审，不再作为中标候选人的推荐。

七、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具备建设行政主管部门核发的不分专业施工劳务不分等级资质或施工劳务不分等级资质；

3.具有有效的安全生产许可证；

4.现场管理人员需满足4人：包括项目负责人、技术负责人、安全员、资料员，且具备相应的资格证书、养老保险缴费证明；

5..未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。（信用中国https://www.creditchina.gov.cn/查询）；

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比选，否则均按无效标处理；

7.参加本项目比选的供应商应为石家庄承宏工程建设有限公司入库成员。

八、公开比选采购文件的获取

凡有意参选者，请点击附件自行下载。如确认参加此次比选，需2026年09月16日10时前将确认参加比选回执函（详见附件）发送到邮箱grchhgk@163.com ，未在规定时间内回执的供应商响应文件我方将不予以收取。

九、响应文件的递交

1.响应文件递交截止时间：2026年09月18日09时30 分（北京时间）。

2.纸质响应文件递交地址：石家庄市和平东路751号石家庄东站西配楼2楼西会议室。

3.响应文件递交注意事项：逾期递交的响应文件，比选单位将予以拒收。

十、发布公告的媒体

本次比选公告在石家庄市供热管理集团有限公司官网https://www.sjzsgrjt.com/上发布。

十一、联系方式

比选单位：石家庄承宏工程建设有限公司

地址：石家庄市和平东路751号东配楼

联系人：郑美燕

电 话：0311-80901033

附件：确认参加比选回执函

确认参加比选回执函

石家庄承宏工程建设有限公司：

我单位      （单位名称）         已获取贵方 地块四十二劳务分包采购（ 标段名称 ） 公开比选采购文件，经详细研究，我单位决定按时参加该项目比选。

响应单位：               （盖单位章）

法定代表人：             （签字或印鉴）

年   月   日

第二章 供应商须知

1.对供应商的资格要求

详见第一章公开比选采购公告七、供应商资格要求。

2.供应商不得存在的情形

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在直接控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形：

①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动的。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

3.本次交易一般规则

| 阶段 | 条款 | 项 目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备及其 响应 | 3.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 3.2 | 预备会 | 不组织 |
|  | 3.3 | 分包 | 不允许 |
|  | 3.4 | 比选截止 时间 | 见采购公告 |
|  | 3.5 | 标段名称 | 一标段标段名称：一标段傲湖南区、和合美家站内、华北制药宿舍6区一级管网劳务分包采购 二标段标段名称：二标段环岛豪庭站内劳务分包采购 三标段标段名称：三标段JHJ一级管网劳务分包采购 四标段标段名称：四标段HPYY劳务分包采购 五标段标段名称：五标段XYXQ站内劳务分包采购 六标段标段名称：六标段XHGXS、BKGXS站内、HJJGXS站内劳务分包采购 七标段标段名称：七标段TLSS16一级管网劳务分包采购 八标段标段名称：八标段ZQL高温水管道、SYSS一级管网、SSY站内劳务分包采购 九标段标段名称：九标段BKGXS一级管网、HJJGXS一级管网、TTGLF一级管网劳务分包采购 十标段标段名称：十标段XYXQ一级管网劳务分包采购 |
|  |  | 最高限价 | 一标段：750000.00元（含3%税） 二标段：770000.00 元（含3%税） 三标段：980000.00元（含3%税） 四标段：420000.00元（含3%税） 五标段：650000.00元（含3%税） 六标段：190000.00元（含3%税） 七标段：199000.00元（含3%税） 八标段：350000.00元（含3%税） 九标段：390000.00元（含3%税） 十标段：460000.00元（含3%税） |
|  | 3.6 | 投标保证金 | / |
|  | 3.7 | 响应文件 份数 | 纸质文件：1份，装订成册 电子文件：U盘一份（含盖章PDF版扫描件及劳务清单报价表excel版） |
|  | 3.8 | 投标有效期 | 60天 |
|  | 3.9 | 响应文件的密封和标记 | 纸质响应文件及电子文件装入一个封袋内；在密封处加盖公章，封套应注明： 项目名称：（项目名称）+（ 标段名称 ） 供应商名称： 响应文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
|  | 3.10 | 响应文件 提交 | 本项目在线下提交纸质响应文件；响应文件送达地址：石家庄市和平东路751号石家庄东站西配楼2楼西会议室。 响应单位的法定代表人或其委托代理人在递交响应文件时应当单独递交一份法定代表人身份证明书原件（法定代表人参加开标会）或法定代表人授权委托书原件（委托代理人参加开标会），并出示本人身份证原件 |
| 文件开启及评审 | 3.11 | 响应文件 开启会议 | 会议时间：同响应文件递交截止时间 会议地点：同纸质响应文件递交地址 |
|  | 3.12 | 开启文件前的密封检查 | 纸质响应文件密封情况检查顺序：按响应单位现场签到顺序 文件开启顺序：按响应单位现场签到顺序 |
|  | 3.13 | 评审小组 | 组建：评审小组构成：由 3 人组成 评审专家确定方式：随机抽取 |
| 确定成交人 | 3.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
|  | 3.15 | 中选人公示 | 公示媒介：石家庄市供热管理集团有限公司官网https://www.sjzsgrjt.com/ |
|  | 3.16 | 成交办法 | 见第三章采购方法有关条款 |

4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

(1)响应文件未密封或未按规定签字、盖章；

(2)响应文件未按规定格式填写，或内容与比选采购文件严重背离的；

(3)响应文件有两个以上报价的（比选采购文件允许提交备选方案的除外）；

(4)质量标准不符合比选采购文件要求的；

(5)工期不符合比选采购文件要求的；

(6)报价超过最高限价的；

(7)供应商不符合国家或者比选采购文件规定的资格条件；

(8)响应文件没有对比选采购文件的实质性要求和条件作出响应；

(9)法律法规规定的其他不得作为响应单位的情形。

5.响应文件要求

响应文件包括下列内容

- 投标函；

- 营业执照；

- 施工劳务企业资质证书；

- 安全生产许可证；

- 开户许可证或基本存款账户信息证明；

- 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

- 供应商基本情况表；

- 公司近三年业绩；

- 承诺书；

- 劳务清单报价表；

- 技术方案；

- 其他资料。

- 采购方法

| 1.公开比选采购文件 | 1.1公开比选采购文件的组成 | 本公开比选采购文件包括 (1)采购公告 (2)供应商须知 (3)采购方法 (4)评审办法 (5)响应文件格式 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2公开比选采购文件的澄清 | 1.2.1响应单位应仔细阅读和检查公开比选采购文件的全部内容；如发现缺页或附件不全，应及时向比选单位提出，以便补齐；如有疑问，应在比选采购文件规定的截止时间前以书面形式提出澄清申请，要求比选单位对公开比选采购文件予以澄清。 1.2.2比选单位在收到澄清申请1日内做出答复(收到次日起算)。 1.2.3澄清文件发布在平台，一经发布，视为所有潜在响应单位均已送达并接受。 |
|  | 1.3公开比选采购文件的修改 | 1.3.1在响应文件递交截止时间2日前，比选单位可以书面形式修改公开比选采购文件，并通知所有下载公开比选采购文件的响应单位；如果修改公开比选采购文件的时间距比选截止时间的间隔可能影响响应文件编制的，相应延长比选截止时间 1.3.2修改通知书发布在平台，一经发布，视为所有潜在响应单位均已送达并接受。 |
| 2.比选 | 2.1响应文件 的编写 | 2.1.1响应文件应当对公开比选采购文件有关工期、投标有效期、质量要求等实质性内容做出响应； 2.1.2响应文件应使用不褪色的材料书写或打印。 （1）所有要求投标人盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）公章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效标书。 （2）投标文件若有修改，修改处应由投标人法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。 （3）投标人在制作投标文件时，均应按照招标文件要求加盖投标人公章；所涉及法定代表人或其委托代理人签字的，投标文件由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；投标文件由代理人签字的，应附由法定代表人签署的授权委托书。 注：所有报价清单应逐页加盖供应商单位公章，未逐页加盖响应文件按无效处理。 |
|  | 2.2递交响应文件要求 | 2.2.1响应文件的密封 按照密封要求现场递交密封的响应文件 2.2.2递交方式和地点见第二章供应商须知 2.2.3在规定的比选截止时间前，响应单位可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知比选单位：比选单位收到书面通知后，向响应单位出具签收凭证 2.2.4修改的内容为响应文件的组成部分；修改的响应文件应按规定签字盖章、密封、标识和递交，并标明“修改”字样 2.2.5响应单位对比选采购文件有异议，可在比选采购文件规定的比选截止时间前提出，比选单位应在1日内答复 2.2.6递交响应文件的供应商应不少于3家；不足3家的，应重新比选 |
| 3.开标 | 3.1时间地点 | 开标时间和地点见第二章供应商须知 |
| 4.评标 | 4.1评标办法 | 资格后审，综合评分法 |
|  | 4.2评标结果 | 本次招标拟选定1个响应单位作为中标单位。 |
|  | 4.3评审报告 | 依据法律法规和比选采购文件的要求评审小组向比选单位提交评审报告,推荐3家合格的中标候选人，并确定排名第一的中选候选人为中选人 |
| 5.中选 | 5.1公示及处理 | 比选单位在评审小组提交评审报告后3日内在平台公示中标候选人 |
|  | 5.2确定中选人 | 授权评审小组确定排名第一的中选候选人为中选人 |
|  | 5.3发出中选通知书 | 公示完毕后,比选单位向中选人发出中选通知书 |

第四章 评审办法

1.评审方法

本次评审采用综合评分法。按照一标段、二标段、三标段......十标段顺序进行评审。评审阶段，在前一标段被确认为中选人的供应商，后续标段只参加评审，不再作为中标候选人的推荐。

1.1 初步评审

初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书等资料一致 |
|  | 响应文件格式 | 符合比选采购文件“第五章响应文件格式”要求 |
|  | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合比选采购文件“响应文件格式”要求 |
| 资格评审 | 营业执照 | 有效 |
|  | 资质证书 | 有效，满足比选采购文件要求 |
|  | 安全生产许可证 | 有效，满足比选采购文件要求 |
|  | 现场管理人员 | 需具备相应资格证书及本单位近三个月养老保险缴费证明的4人：包括项目负责人（提供安全B本）、技术负责人（提供中级职称证）、安全员（提供安全员C本）、资料员（提供资料员证）。（以上证明资料均清晰可查） |
|  | 信誉要求 | 未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。（提供承诺书） |
|  | 其他要求 | 参加本项目比选的供应商应为石家庄承宏工程建设有限公司入库成员 |
| 响应评审 | 响应文件的份数、构成及签字盖章 | 满足比选采购文件要求 |
| . | 响应文件有效期 | 满足比选采购文件要求 |
|  | 投标报价 | 满足比选采购文件要求 |
|  | 工期 | 满足比选采购文件要求 |
|  | 质量标准 | 满足比选采购文件要求 |
|  | 工程量清单 | 满足比选采购文件要求 |
|  | 其他 | 满足比选采购文件其他要求 |

1.2 详细评审

（1）对通过初步评审的响应文件进行详细评审。详细评审包括响应报价和技术评审。

| 序号 | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分法 | 按综合得分由高到低顺序排序，分值相同的按报价得分由高到低排序，报价得分也相同的并列。 |
| 2 | 分值构成 | 分值权重 (总分100 分) | 报价部分：70分 技术部分（技术方案）：25分 商务部分：5分 |
| 2.1 | 响应报价评分标准 （70分） | 报价得分计算方法（70分） | 1.以供应商有效最低报价为基准价，基准价得分70分。 2.供应商报价得分＝(基准价／供应商报价)×70。 |
| 2.2 | 技术方案评分标准 (25分) | 施工方法及主要技术措施 （4分） | 方法措施科学合理得2.41-4.00分 方法措施较科学合理得1.21-2.40分 方法措施一般得0-1.20分 |
|  |  | 施工进度计划及保证措施 （6分） | 对工程进度总体安排表述清晰，全面可行得3.61-6.00分 对工程进度总体安排表述清晰得1.81-3.60分 工程进度计划与措施内容有缺陷得0.00-1.80分 |
|  |  | 工程质量保证措施 （6分） | 质量保证措施全面可行，科学合理得3.61-6.00分 质量保证措施基本可行，较合理得1.81-3.60分 质量保证措施有缺陷得0.00-1.80分 |
|  |  | 安全生产及文明施工措施 （6分） | 完善并具备符合性、有效性及可行性得3.61-6.00分 安全管理体系与措施较完善得1.81-3.60分 安全管理体系与措施内容有缺陷得0.00-1.80分 |
|  |  | 主要施工机具、劳动力使用计划（3分） | 科学合理得1.81-3.00分 较科学合理得0.91-1.80分 一般得0-0.90分 |
| 2.3 | 商务部分评分标准 (5分) | 同类业绩 （5分） | 供应商每具有一个2023年07月01日至今（以合同签订时间为准）的热力类劳务分包业绩得2分，最高得5分。须在响应文件中附合同协议书原件扫描件。 |
| 2.4 | 最终评分计算方法 | ①各供应商的技术部分得分均为评审小组所有成员打分的平均值； ②供应商最终得分=报价部分得分+技术部分得分+商务部分得分。 |  |
| 3 | 注意事项 | 综合得分并列第一的响应单位以报价部分得分最高者为拟中选单位。 |  |

（2）推荐中标候选人：

评审小组按评标办法对各响应单位进行评审，汇总各评委的有效评审结果，按照综合得分由高到低顺序排序，当评标完成后有效供应商不少于3个时，推荐3名中标候选人；若评标完成后有效供应商不足3个，评审小组未否决全部投标的情况下，可将有效供应商均推荐为中标候选人。

（3）中选人：授权评审小组确定排名第一的中选候选人为中选人。评审小组提出书面评审报告。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选单位可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人，也可以重新招标。

（4）评审过程中有效响应文件不足3个，明显缺乏竞争的，评审小组应否决全部投标，重新比选。

2.保密：

（1）有关响应单位的任何情况均不透露给任一响应单位。

（2）凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授权建议等均不得向响应单位或其他无关的人员透露。

（3）在评标过程中，响应单位所进行的试图影响评标结果的不符合招标规定的努力，可能导致其被取消中标资格。

第五章 响应文件格式

地块四十二劳务分包采购

（  标段名称  ）

响  应  文  件

响应单位：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （印鉴或签字）

年   月   日

目    录

一、投标函

二、营业执照

三、施工劳务企业资质证书

四、安全生产许可证

五、开户许可证或基本存款账户信息证明

六、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

七、供应商基本情况表

八、现场管理人员表

九、近三年类似业绩

十、承诺书

十一、劳务清单报价表

十二、技术方案

十三、其他资料

一、投  标  函

致：石家庄承宏工程建设有限公司

我们收到贵方 地块四十二劳务分包采购（ 标段名称 ） 公开比选采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目比选。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1、承认和愿意按照比选采购文件中的各项规定和要求，提供 地块四十二劳务分包采购（ 标段名称 ）  工作内容。

总报价:大写人民币              （小写¥             元）；

工  期：             ；

质量标准：达到国家质量验收规范合格标准；

响应文件有效期：60日历天。

2、愿意按照相关法律、法规及制度履行自己的责任和义务。

3、如果我们响应文件被接受，我们将履行比选采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们愿意提供比选单位在比选采购文件中要求的所有资料。

响应单位：               （盖单位章）

法定代表人：             （签字或印鉴）

年   月   日

二、营业执照

三、施工劳务企业资质证书

四、安全生产许可证

五、开户许可证或基本存款账户信息证明

六、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

1.法定代表人身份证明

响应单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                   （响应单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

响应单位：           （盖单位章）

年   月   日

2.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (响应单位名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署 地块四十二劳务分包采购（ 标段名称 ） 采购响应文件的授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的采购活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的公开比选采购文件的内容以及在开标、评标过程中所签署的一切文件。

委托期限：自授权书签订之日起至采购有效期截止之日止。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

响应单位：               （盖单位章）

法定代表人：             （签字或印鉴）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

联系方式：

年    月    日

七、供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 主要劳务范围 （如：装饰装修、暖通、给排水等单位据实填写） |  |  |  |
| 单位基本情况简介： |  |  |  |

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或印鉴）

年    月  日

- 现场管理人员表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 是否与劳务公司签订劳动合同 | 社保缴纳情况 | 执业资格证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | （必填） | （必填） | （必填） 安全B本（必须有） |
| 2 | 技术负责人 |  | （必填） | （必填） | （必填） 中级职称证（必须有） |
| 3 | 安全员 |  | （必填） | （必填） | （必填） 安全员C本（必须有） |
| 4 | 资料员 |  | （必填） | （必填） | （必填） 资料员证（必须有） |
| 5 | 其他人员 |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |

注：应附以上人员在本单位近三个月的社保缴纳情况证明扫描件、人员资格证书扫描件（扫描件清晰可查）。未按要求提供证明资料的响应文件按无效处理。

九、近三年类似业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 劳务周期 |  |
| 劳务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.公司近三年指：2023年07月01日至今的热力类劳务分包业绩，以合同签订日期为准；

2.应附合同协议书原件扫描件。此表可复制，每张表格只填写一个项目。

十、承诺书

（一）承  诺  书

我单位参加 地块四十二劳务分包采购（ 标段名称 ） 的采购活动，为保证工程顺利完成，我单位愿做出以下承诺:

1、为了保证施工质量，我单位承诺认真执行建设工程施工质量规范、标准(包括强制性标准)的相关规定。

2、承诺文明施工，保证现场不出现安全事故，设立现场安全负责人。

3、承诺施工人员自觉遵守管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改。

4、承诺按照上级主管部门以及关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作，按月递交农民工考勤、工资表及发放证明。如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。

5、我方与全体劳务人员签订劳动合同，并缴纳工伤、意外伤害保险等必要保险 (费用已包含在报价中)，并将所购买的人身保险和工人身份证复印件上交甲方。

特此承诺！

承诺单位：（盖章）

法定代表人：（签字或印鉴）

年   月   日

（二）未被列入失信被执行人名单承诺书

- 石家庄承宏工程建设有限公司：

- 我公司      （供应商名称）            参加 地块四十二劳务分包采购（ 标段名称 ） 的比选工作，郑重承诺：我公司未被列入失信被执行人名单，并对承诺的真实性负责，如有虚假，同意贵方按有关规定追究法律责任。

承诺单位：（盖章）

法定代表人：（签字或印鉴）

- 年   月   日

十一、劳务清单报价表

一、劳务报价说明，本次报价包含以下内容：

1.管道基础报价包含预埋钢板、化学锚栓、膨胀锚栓（螺丝）等，基础所用钢筋、混凝土由甲方提供。支架包含预埋钢板、化学锚栓、膨胀锚栓（螺丝）、聚乙烯四氟垫、管道和支架刷防锈漆。

2.室外直埋管道沟槽开挖报价含所需机械及人工清槽；回填砂含机械、人工，中砂由甲方提供；管沟回填包含所需机械及材料；含所需机械降尘抑尘措施（包含但不限于土方苫盖、雾炮喷淋、场地清理等费用）；现场施工所有机械设备需满足政府监管部门要求，包含但不限于新能源挖掘机、水车、叉车等其他非道路移动机械。

3.室外阀门井、计量井报价包含按图纸施工所需的全部机械及钢筋加工、套管、模板安装、混凝土浇筑，铸铁井盖、钢筋、混凝土由甲方提供，井室保修二年。

4.路面恢复包含三七灰土回填、混凝土垫层浇筑、水泥稳定碎石摊铺、沥青摊铺所需机械降尘抑尘措施（包含但不限于土方苫盖、雾炮喷淋、场地清理等费用），白灰、混凝土、水泥稳定碎石、沥青由甲方提供。

5.本次报价含水泵、除污器、过滤器就位、安装，大型机组配合设备厂家就位，工程涉及的法兰阀门、过滤器、除污器、软连接等设备的报价包含所需法兰、螺栓、垫片的材料及安装费（法兰由甲方提供）；

6.工艺管道，土建支架部分杆件等穿墙孔洞其空隙应采用防火封堵材料封堵;穿墙部分的土建支架钢杆件刷15mm厚LG防火隔热涂料保护层，材料乙供。

7.本次报价包含第一个供热季的调试及试运行费用。

8.包含两个供热季跑冒滴漏维修及管道保温恢复。

9.本次报价包含可能的协调费、处罚（包含但不限于安全处罚和环保处罚等）、电费、水费、住宿费、工人保险费、管材到场卸车、倒运、退货等涉及人工、机械费用等费用。

10.本次报价为固定单价，工程量据实结算。

11.安全文明施工：包含灭火器、土工布、降尘抑尘措施、雾炮车、喷淋装置、道路冲洗、围挡、警示标志、标牌、焊烟收集器及个人防护用品等；安全文明施工费为暂列金，结算时按项目部审核的费用为准。

12.如无特殊情况，领取的材料超过实际应当用量未退回的，按照甲方采买价格从劳务费中扣除。

13.按图纸要求进行焊口检测，检测合格率要求达到100%以上，如达不到，按返修口60元/片处罚，并且二次检测费用由劳务承担；合格率低于90%的劳务队伍予以清退。

二、劳务清单报价表（见附件）

注：1.所有报价清单应逐页加盖供应商单位公章，未逐页加盖响应文件按无效处理。

2.所有报价最多保留两位小数，不得出现隐藏数位。

- 十二、技术方案

1.技术方案应包括（但不限于）下列内容：

1）施工方法及主要技术措施

2）施工进度计划及保证措施

3）工程质量保证措施

4）安全生产及文明施工措施

5）主要施工机具、劳动力使用计划

2.图表及格式要求：

附表一 拟投入安全文明施工物资表

附表二 拟投入的主要施工设备表

附表三 劳动力计划表

附表一：拟投入安全文明施工物资表

| 序号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

备注：1.此表为必填项，未填响应文件按无效处理。

2.如中选安全文明施工费结算时以项目部认可的签证费用为准。

3.此表可根据情况扩展修改。

附表二：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十三、其他资料

单位认为应提交的其他资料。

- 合同条款（仅供参考）

合同编号：

劳务分包合同

甲方：石家庄承宏工程建设有限公司

乙方：

日期：     年   月   日

劳务分包合同

发包方：石家庄承宏工程建设有限公司（以下简称：甲方）

承包方：                          （以下简称：乙方）

甲方因工程施工需要，需进行工程劳务分包，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方自愿承包本工程中劳务施工任务，为明确双方的权利、义务，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以共同遵守。

# 一、承包工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.承包工程内容：

4.施工质量标准：乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工，确保工程质量达到国家现行标准及行业标准的“合格”等级。

5.资质要求：乙方应具备建筑劳务资质并根据本工程的具体类型，具备相应的专项资质。乙方还应满足甲方要求的其他资质条件，并经甲方评审合格后进行备案，录入甲方合格分包方名录，保证在本合同期限内正常经营和依法存续，未被列入失信被执行人名单。

# 二、承包方式及合同价款

1.承包方式

劳务分包，乙方需提供以下施工力量：

1.1劳务及劳务管理人员：乙方应提供不少于    名具备相应技能和经验的劳务人员及劳务管理人员，具体名单及资质证书需在进场前提交甲方审核备案（人员须与投标文件一致）。

1.2施工所需的小型机具：                  ，并确保其性能良好，满足施工要求。

1.3施工所需的辅助材料：                   ，并确保其质量和数量符合施工要求。

2.合同价款

2.1本合同含税价款为暂定人民币        元（大写：      ），其中安全文明施工费为    元；本合同不含税金额      元（大写：     ），税金    元（大写：    ）。

2.2除本合同明确约定外，甲方无需为履行本合同另行向乙方支付其它任何费用。

2.3此价格包括但不限于： 人工资、工人餐费、交通费、住宿费、保险、抢工费、安全文明施工费、材料场内卸车倒运费、税金、利润、不可预见费等与工程劳务相关的 全部费用。

2.4该价格在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。乙方已充分消化招标文件及甲方施工图纸，细部节点图纸考虑不到位的，为了考虑工程实际的安全及安装需求而需要的改动(考虑工程需要的设计调整、加固等)费用不另做考虑。

2.5甲方有权根据项目情况对合同内工程量进行切割另行分包，乙方需无条件接受。

2.6本工程原则上不产生合同外补工。如产生合同外合理用工，相关手续需一周内上报项目部，并经公司书面确认，逾期视为放弃。

3.合同价款结算

3.1本工程计量结算方式采用：  第一种方式

第一种方式

①劳务费等于合同单价乘以结算工程量，合同约定的单价在履约的过程中不因市场变化而调价，结算工程量由甲方项目部负责统计乙方实际完成量，并经甲方相关部门书面审核后确定。

②因设计变更或其他甲方原因引起工程变更的，乙方应在收到变更通知后7日内向甲方提交书面变更申请，详细说明变更内容、影响范围及预计费用。经甲方书面审核确认后，变更部分根据原合同单价进行结算；如原合同中没有变更内容的，则变更部分根据双方协商签订补充协议进行结算。

第二种方式

劳务费等于工程造价乘以双方约定的百分比。工程造价依据甲方中标工程量清单中的价格（或工程最终审计后的价格）和乙方实际完成的工程量计算，双方约定劳务费占工程造价的百分比为  / %，签证、变更、计日工等工程量按实际发生，经甲方书面确认后，按当下市场价计取劳务费用。

第三种方式

/

3.2乙方完成工程的数量依据设计施工图纸和现场实际测量的数据计算，如图纸数量大于实际数量，以实际数量为准；如实际数量大于图纸数量，乙方应在发现差异后的5个工作日内书面通知甲方，并提供详细的测量数据和说明。甲方应在收到通知后的10个工作日内进行现场核实，如核实结果确认实际数量大于图纸数量，且得到业主书面认可并已计量的情况下，则以实际数量为准；否则应仍以图纸数量为准。

3.3 对于乙方完成的工程量，未经甲方相关人员进行质量、安全验收或验收不符合要求的，在任何情况下一律不予计量且不予支付工程款。

# 三、合同工期

1.计划工期：       ，具体施工时间以甲方通知时间为准，上述工期均已考虑了包括但不限于国家法定节假日，公休日和不可避免的交叉作业等影响因素。如因不可抗力、设计变更、业主原因资金不到位或其他甲方书面确认的原因造成的工期延误，乙方应在事件发生后【3】个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方书面确认并最终审核批准后，工期可相应顺延，具体顺延天数由甲方根据实际情况确定，双方互不追究违约责任。

2.根据甲方的工期计划（根据实际情况，工期计划按月或施工时段，以甲方要求的施工进度计划为准）乙方必须按时完成，否则乙方应按照甲方因工期延误所遭受的标准实际经济损失（包括但不限于业主索赔、项目延期收益损失等）向甲方承担工期损失费，并在结算价款中直接扣除。如实际损失难以计算，则乙方应以不低于¥2000.00元/天的标准向甲方承担工期损失费，并在结算价款中直接扣除。

3.进度：乙方必须按照甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求改进措施，经甲方书面确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款，并应承担由此给甲方造成的全部损失。

4.乙方的工程进度如果不能满足甲方的工期要求，或甲方预见到乙方的进度将不能满足工期要求，甲方有权提出要求乙方增加人员、机械的整改措施，如果乙方在甲方提出整改要求后在规定的时间内还达不到整改要求的，甲方有权择一或同时按以下办法处理：

4.1罚款处理：当乙方的工程进度影响甲方的工期要求且无法满足甲方提出的整改要求，将处以罚款¥2000.00元/次，并可直接在结算价款中扣除。

4.2终止合同：甲方有权解除或终止合同并有权另外委派队伍进场施工，对于乙方已完成部分并达到质量要求的，按该部分80%进行结算，并在扣除因工期延迟造成甲方全部损失后按六个月均分支付乙方（每月月底前支付，金额均分，遇节假日或法定假日顺延至结束后的第一个工作日）。

# 四、结算及支付方式

1.分包劳务费结算期限：

1.1每月

1.2每季度

1.3工程完工后

2.结算流程

2.1双方按照本合同中约定的劳务费结算方式和结算期限进行结算，经甲方组织验收，对劳务施工的质量及数量进行确认，最终出具工程量确认单。工程量确认单均由甲、乙双方项目负责人签字确认且加盖公章。

2.2甲方根据合同、工程量确认单等相关资料出具结算单，且结算单按照以下流程签字确认：

2.2.1甲方工程科签字确认；

2.2.2乙方法定代表人或授权委托人签字确认且加盖公章；

2.2.3甲方主管领导签字确认且加盖公章；

2.3乙方根据符合上述约定且双方确认的有效的结算单，应先向甲方开具、交付等额有效的增值税专用发票；

2.4在满足本条第2款全部约定内容后，方能办理相关支付手续。未按上述结算流程办理结算的，甲方有权拒付款项且无需承担任何违约责任。乙方必须确保每月按时足额支付农民工工资，并提供详细的工资支付凭证，确保农民工工资直接支付给农民工本人，不得通过其他个人或组织代发。

3.支付

3.1支付方式：

3.1.1根据月完工工作量并经甲方验收审核合格后，支付月审核完成工作量的   %，工程完工经甲方验收合格，双方完成最终结算手续后，支付至结算总金额的   % ，剩余结算总金额   % 为质保金暂不支付，待质保期满后，若无任何质量问题且建设单位已拨付工程款质保金，甲方应在收到建设单位拨付的质保金后30个工作日内，一次性无息支付乙方质保金。

3.1.2其他： / 。

3.2甲方向乙方支付工程款前，乙方必须给甲方报送完整的、签字盖章版的用工花名册、考勤表、工资表和无拖欠农民工工资承诺书等资料等相关资料；甲方支付给乙方的工程款，乙方应首先保证用于支付农民工工资并在支付完成后3个工作日内向甲方提供完整的支付凭证。乙方发放农民工工资时，应按《保障农民工工资支付条例》要求执行。甲方有权委托独立第三方监督机构对农民工工资支付情况进行监督，监督费用由乙方承担。当乙方发生未优先支付农民工工资或未按《保障农民工工资支付条例》支付农民工工资等侵犯农民工合法权益情形的，甲方有权暂停支付工程款且无需承担违约责任。同时，甲方有权直接代乙方向农民工发放工资，甲方将按代付的农民工工资所对应款项的2倍的标准从应向乙方支付的结算价款中直接扣除。乙方对农民工工资支付完成后给甲方提供完整的支付凭证，否则甲方有权暂停支付工程款并不承担违约责任。

3.3甲方拨付乙方的进度款，乙方必须专款专用，不得挪用，更不得用于与本工程无关的债务和其他支出，乙方必须按时付清所有农民工工资，否则，视为乙方违约，甲方有权停止向乙方拨款。

4.乙方承诺

如乙方未经甲方批准擅自退场，甲方有权利对乙方已完工程未结算及已结算未支付的全部价款不再进行结算支付，乙方也无权向甲方主张对已完工程进行结算并支付价款；同时，甲方将前述款项用于乙方未完成的工程，并保留对乙方因擅自退场所造成的损失进行追偿的权利。

5.乙方认可并同意

乙方根据本合同的约定须向甲方支付任何违约金或应向甲方承担的任何赔偿责任时，甲方均有权在其应付乙方的价款中予以直接扣除。

6.发票要求

6.1此合同价款为含税价款，由乙方负责完税。乙方应向甲方提供真实、合法、有效的正式发票，发票类型为：               ，发票税率是    % ，并提供“发票查验证明”。因乙方开具的发票税率低于合同约定税率的，甲方有权按乙方开具发票的实际税率进行结算。

6.2双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，乙方提供的发票经甲方确认后，甲方按约定向乙方付款，发票签章应当与合同签订的单位以及收款账户的单位名称相一致，若因乙方原因不能按时提供发票或者提供不符合本合同约定的发票，甲方有权延迟或者拒绝支付相关款项，且甲方无需对乙方承担因前述情形导致延迟或拒绝付款的违约责任。若因乙方原因不能提供符合本合同约定的发票，则甲方有权从最终结算价款中直接扣除税金差额部分。

6.3乙方应就本合同规定之业务向甲方开具真实合法有效之票据，如果因乙方自身的原因或者所开发票的问题，造成了甲方日后发生税收风险或者由此产生的经济损失应由乙方承担，甲方保持进一步提起法律诉讼之权利。

# 五、工程质量

1.劳务分包工程验收以施工期间国家规定或行业现行（以较高标准为验收依据）的标准进行验收，并以质量检验标准及施工图为依据，乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。具体验收标准如下：

①工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相关专业验收规范。

②隐蔽工程必须经过甲方及监理单位验收合格后方可隐蔽。

③完工验收时，乙方应提供完整的施工过程资料。

④验收程序：乙方应在每个分项工程完成后，提前通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。

2.乙方必须满足符合工程需要的人员配备，并具有一定的施工经验和能力，因任何非甲方原因造成的工程质量缺陷，乙方均应承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的损失。

3.乙方对未达到本合同约定的质量等级的工程和有缺陷的工程应在接到甲方通知后【3】个工作日内开始进行无偿返工或返修， 并在【7】个自然日内完成返工或返修工作，承担因此而发生的全部费用。如返工或返修后仍无法达到本合同约定的质量等级，或仍不能按约定验收的， 乙方应赔偿由此给甲方造成的损失；同时，甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或返修，并由甲方按返工或返修产生实际费用的双倍从乙方的结算款中扣除，不足部分，由乙方继续承担赔偿义务。

4.质保期为完工且经甲方验收合格之日起计算      。质保期内如出现质量问题（不可抗力及非正常使用导致的损坏除外），乙方应在接到甲方通知后 1小时内，派人到场免费维修，否则甲方有权另行委托他人进行维修，并由甲方按维修产生实际费用的双倍从乙方的结算款中扣除，不足部分，由乙方继续承担赔偿义务。因乙方维修不及时给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

# 六、施工安全

详见劳务安全生产协议书。

# 七、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

1.1全面负责与设计单位、业主、监理的联系和协调工作。

1.2负责该工程的检验试验工作，及时提供施工方案及有关资料，负责技术交底、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。

1.3负责对乙方施工过程中的检查和验收，甲方对相关数据的核查，均不能免除乙方对其准确性所应负的责任。甲方不承担因提供资料不详而造成的一切损失。

1.4甲方有权监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款，甲方罚款的，可从甲方应支付给乙方的结算价款中相应扣除。

1.5甲方向乙方实施安全技术交底和三级安全教育，乙方应无条件接受。

1.6在满足结算、决算、支付款项条件的前提下，负责按本合同约定办理结算、决算、支付。

1.7如甲方认为需要更换乙方现场管理人员的，甲方有权要求乙方在3天内更换。

2.乙方权利与义务

2.1复核甲方提供的技术交底等有关技术文件和资料，可提出改进意见并经甲方同意后方可实施。严格执行甲方的施工计划和现场安排，服从甲方、业主、总包、监理的管理要求；服从国家、当地政府、工地所在地的行政管理部门的法律、法规制度要求。

2.2乙方保证合法用工，与全体施工人员签订书面劳动合同，依法给全体施工人员上工伤、意外伤害保险等必要保险 (费用已包含在乙方的合同总价款中)，并将所购买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方留存。

2.3乙方负责其作业人员的遵纪守法、安全生产、食品卫生、交通安全、预防煤气中毒等方面的教育，由于以上原因造成的相关事故及法律责任由乙方自行承担。

2.4由乙方自行解决住宿、吃饭、办公等问题，乙方包现场所有的费用(文明施工、设备多次搬运、配合业主和施工单位等各方工作等)为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。

2.5未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动。

2.6乙方按规定参加甲方项目部的生产例会；按甲方要求完成每日布置的任务；按甲方要求调配劳动力；乙方须无条件配合甲方进行施工试验工作等。

2.7乙方承诺不出现因工程款支付不及时等任何原因造成各级上访事件、停工、消极怠工、聚众讨薪等事件；同时制定完整的保证措施并落实，确保农民工工资按时足额发放。

2.8乙方应保证有满足施工进度要求的人员、机械设备，人员、机械设备的调入和调走均须得到甲方事先的书面认可，甲方有权要求乙方于二日内更换任何不称职的人员。

2.9乙方管理人员及施工人员（包含特种作业人员），必须持证上岗，不定期抽查时，如发现人、证有一不在场或人、证不一致等情况，每人次罚款1000元；无安全员每次罚款1000元。

2.9乙方如需提供设备，需负责所使用的机械设备的安装、调试、使用、保养、维修管理等。并保证机械设备性能良好，满足环保、安全使用要求。在合同履行期内，乙方所属机械发生的一切支出均由乙方负责，并承担操作人员的工资、相关保险及设备维修配件。

2.10乙方负责机械设备进退场运输中的交通及人身安全管理工作，使设备安全运到施工现场，如发生意外事故，由乙方负全部责任。

2.11乙方机械在安装、保管、使用等过程中，致使他人人身伤亡或财产遭受损失的，由乙方对此承担全部责任并向第三者赔偿。

2.12除甲方供应材料（主材）外，其他材料（辅材）由乙方自购；乙方严格执行甲方对现场材料的管理规定，乙方按要求负责对所有到场材料及余料、废料装卸、搬运、调直、下料及按规定存放保管等。

2.13乙方自供材料（辅材）如须按甲方项目部要求报验的，需提供质保资料经甲方验收通过后方可在工程中使用，如需要复试的材料必须进行复试，试验费用均已包含在合同价款中。

2.14对甲方供应材料，从材料进场到工程完工为止，乙方在运输、下料、安装及成品保护整个过程中应将现场损耗控制在0.1%,如超出约定范围，按公司的材料采购单价计算，由乙方承担该费用。

# 八、劳务实名制管理要求

1.乙方委派    （身份证号码：     ）担任履行本合同的工地代表，联系电话：    。乙方委派的工地代表负责本合同工作内容的组织实施，负责工程施工管理、材料领用及其他书面往来文件、结算合同价款等相关事宜。

2.乙方应当按照相关行业工程建设主管部门的要求开展农民工实名制管理工作，依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，未订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。乙方应对农民工实名制基本信息进行采集、核实、更新，建立实名制管理台账。

3.乙方配合甲方做好进场劳务人员的安全培训，未经安全教育培训或培训不合格人员须无条件退场。

4.乙方负责组织劳务人员熟悉并执行施工现场考勤管理制度，协助甲方劳务管理专员监督劳务人员按要求及时进行考勤。

# 九、索赔

在合同实施过程中，不论因何种因素影响，甲方均不接受乙方提出的任何条价索赔申请。因不可抗力因素引起损失的，互不赔偿责任。 但乙方应在不可抗力事件发生后12 小时内书面告知甲方，必须在不可抗力事件发生之日起 5 天内提供证明不可抗力有关的官方证明。

# 十、履约保证

为保证农民工权益，避免出现拖欠农民工工资情况，乙方须签署“农民工工资支付承诺书”（见附件）。由于拖欠农民工工资造成的上访等不良事件，由乙方全面负责处理。如乙方未能在接到甲方通知后5日内妥善处理，甲方可以先代为处理，处理所需相关费用事后由甲方按双倍的标准从乙方的结算款中扣除，乙方对此不持任何异议。

# 十一、违约责任

如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，甲方有权单方面解除合同并采取相应的措施，且不论甲方是否解除本合同，乙方均应承担由此给甲方造成的一切损失。甲方选择解除本合同的，有权要求乙方支付相当于合同总价款20%的违约金；违约金不足以弥补甲方全部损失的，甲方有权追偿。

1.工期严重滞后（超出约定工期5日以上的）或连续两个月不能完成甲方要求的施工计划，甲方有权单方面解除或终止合同。

2.乙方承诺按现场施工实际需要组织进场的人员、设备， 若乙方不能按时组织到位， 则甲方有权根据施工的整体需要，另行安排施工队伍和机械设备进入本合同所列工程范围内加快施工进度，由此产生的全部费用由乙方承担。

3.乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。

4.乙方出现偷工减料行为，纠正两次且拒不整改，甲方有权将乙方驱逐出场。

5.乙方施工管理混乱，施工中出现安全事故、质量事故、进度严重滞后受到业主通报的，乙方应立即无条件自行撤出现场。

6.乙方将其承揽的劳务分包内容全部或部分工程分包或肢解分包、转包给他人的， 或假劳务之名，行分包之实的。

7.乙方违反合同其他约定，经甲方书面催告后拒不纠正违约行为的。

本合同所称甲方全部损失，包括但不限于对甲方所造成的直接损失、可得利益损失、甲方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

# 十二、合同解除

1.甲乙双方协商一致，可以解除合同；

2.因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

# 十三、争议的解决

在合同履行期间如发生争议，由双方本着公平、合理的原则协商解决，协商不成时， 双方自愿约定：向甲方住所地人民法院提起诉讼。甲乙双方相互送达协调函件、催告协议履行函件、通知合同解除函件，以本协议所载的通讯地址为准，发生纠纷的法律文书送达地址亦以此为准。双方如变更本合同约定的联系地址和联系人，应及时书面告知对方。

# 十四、其他

1.无论何种原因造成乙方人员、机械设备停窝工，所发生的损失均由乙方自行承担。

2.一旦甲方有指令，乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间， 乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工，并保障其安全无损。甲方基于乙方违约而发出的指令并由此导致工期延误的责任，由乙方承担，乙方基于此而产生的任何损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。

3.保密：本合同的各项条款属于双方经营活动内容，任何一方未经对方当事人书面允许不得对外泄露。保密期限自本合同生效之日起至合同履行完毕后五年止。

4.本合同未尽事宜双方另订补充协议。本合同的附件、补充协议、招投标文件是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序为补充协议、合同、合同附件、招投标文件。

5.本合同一式 肆 份，甲方执 叁份，乙方执 壹份，具有同等法律效力。自双方法定代表人（或委托代理人）签字或盖法定代表人人名章并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

6.本合同记载的地址均可作为双方合同履行期间相关文书的有效送达地址，如发生变更应当及时书面通知对方。否则，一方向该地址送达的相关文书均视为有效送达。

通过电子邮件方式的，在发出电子邮件时视为送达；以邮寄方式的，以签收当日视为送达。

附件：  1.劳务安全生产协议书

- 2.农民工工资支付承诺书

- 3.劳务清单

（本页为签署页，无正文）

| 甲方：石家庄承宏工程建设有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 单位地址：河北省石家庄市高新区和平东路751号东配楼 | 单位地址： |
| 纳税人识别号： 91130100MAC58CCT33 | 纳税人识别号： |
| 法定代表人 或委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人 或委托代理人： （签字或盖章） |
| 经办人：袁景旭 | 经办人： |
| 联系电话：0311-80901016 | 联系电话： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司石家庄中山东路支行 | 开户银行： |
| 账号：13050161583200001352 | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 附件1

劳务安全生产协议书

甲方：石家庄承宏工程建设有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》及其他法律法规，为明确甲、乙双方的安全生产责任，确保施工安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，签订本协议。

第一条  工程作业内容

1.本合同劳务作业内容：

同意甲、乙双方就本工程签订的                           劳务分包合同。

第二条  甲方的权利和义务

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行市政施工安全技术标准和规范。

2.对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。

3.向乙方提供本公司安全操作规程及有关安全管理制度，并督促乙方认真学习，在施工中严格落实。

4.有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚，乙方在接到罚款通知后一周内要向甲方缴纳罚款，逾期不交的加倍处罚，并从工程款中直接扣除。

5.有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。

6.对新入场人员进行“三级”教育、培训；对施工项目制定应急预案，并组织相关人员进行学习、演练。

7.定期召开劳务用工安全教育会，及时传达上级有关劳务用工的精神。

8.定期与不定期对施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第三条  乙方的权利和义务

1.认真贯彻执行安全生产法律法规，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。

2.负责其分包范围内的安全生产履行主体责任及管理工作，服从甲方对施工现场的安全生产管理，并对从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为进行隐患排查。对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求按时限整改。

3.有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。

4.在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。

5.在施工作业前须按甲方要求搭设好安全防护设施。

6.须建立健全安全组织机构，制定安全管理制度，按规定配齐专、兼职安全管理人员。乙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格，持证上岗。

7.不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工作，向所使用的人员提供合格的个人防护用品。

8.须组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求，履行签字手续。必须按照甲方安全技术交底作业，不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业。必须对从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为开展全面辨识。

9.施工过程中需要新进场人员的，乙方必须备齐相关人员资料和手续，在人员进场前以书面形式报甲方，甲方书面批准后方可进场，进场后乙方配合甲方对新进场人员进行安全教育考核，合格后方可上岗。未经批准人员私自进场后发生安全事故，乙方承担全部责任。

10.确保人员、设备、物资、工程的安全，费用自理。承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故的责任及费用。乙方因自身看管不当造成财产损失，责任由乙方自负。

第四条 乙方人员进场后，必须接受甲方的安全教育、考核，经考试合格后方可上岗。乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任，并做好教育记录，履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训和教育培训考核不合格的人员作业。

第五条  乙方负责向所属人员配发合格的安全防护用品，并指导其按规定要求正确佩戴。甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉佩戴好安全防护用品。

第六条  由甲方或乙方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方承担。乙方自带的机械设备、电气设备等必须符合相关安全规定，并负责日常的检查、维修、保养。

第七条  甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、改动。如确定需要拆除改动的，必须经甲方工地施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除安全防护设施所造成的后果，均由该方人员及其单位承担全部责任。

第八条  乙方的班组开展施工作业活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；施工作业活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。乙方没有履行作业前安全检查职责，造成发生安全事故的，责任由乙方承担。

第九条  乙方使用的特种作业人员必须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人擅自操作使用电气、机械设备。

第十条  乙方使用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉乱接电气线路造成的后果均由乙方负责。

第十一条  甲方对在安全检查中发现的各类隐患，有权发出隐患整改通知书，乙方应在限期内进行整改，对于重大隐患，甲方有权停止乙方作业，乙方必须无条件遵从。甲方认为乙方存在安全隐患时，乙方必须在第一时间按甲方的要求进行整改加固直至消除安全隐患。如乙方拒绝甲方整改要求，罚款按每次¥2000.00元；甲方可做以下处理：①组织另外人员整改，按每人每工日¥200.00元计（8小时/工日），在乙方进度款或结算款中扣除支付，并加收20%的管理费，乙方对此不持异议；②终止合同。

第十二条  甲方有权对乙方在安全生产中存在的问题进行罚款处罚，罚款处罚在甲方项目负责人和安全管理人员签字确认后即生效，乙方在接到罚款通知后一周内要向甲方缴纳罚款，逾期不交的加倍处罚，并从工程款中直接扣除。

第十三条  甲、乙双方要不断总结分析安全生产形势，对乙方和乙方作业人员重视安全生产、安全工作成绩显著的，甲方应予表扬和奖励。

第十四条  乙方人员进入施工现场，必须遵守施工现场安全管理规定：

1.进入施工现场，必须正确佩戴安全帽，禁止吸烟，禁止酒后作业。

2.必须执行交底规定的安全技术措施，未经交底禁止作业。

3.从事特种作业的人员必须持有特种作业操作证，无证人员禁止作业。

4.必须服从现场管理人员的指挥和管理。

5.禁止攀爬各类脚手架、跨越防护栏杆、穿行有禁行标志的出入口。

6.高处作业必须正确使用安全带。

7.楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾。

8.明火作业必须开具动火证，按规定清理周围易燃物，有防火措施及看火人。

9.禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示等安全标牌。

第十五条 乙方人员因病及其他自身问题所造成的任何伤亡事故均由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

第十六条 乙方人员在非施工时间或非施工场地内发生的任何伤亡事故均由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

第十七条  事故处理

1.属于甲方的责任造成伤亡事故，由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工进行经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方员工及家属。

2.属于乙方责任或因乙方人员原因（包括但不限于不服从管理、违章作业等）发生的事故，由乙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行赔偿，甲方不承担任何经济和法律责任。同时，由此给甲方造成的损失及不良社会影响，乙方应进行赔偿。

第十八条  当甲乙双方发生争议时，双方协商解决；协商不成，向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十九条  本协议由双方法定代表人（或委托代理人）签字或盖法定代表人人名章并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，本协议自乙方完成全部分包作业内容及乙方全部人员撤离施工现场且甲乙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。

第二十条  本协议一式 肆份，具有同等效力，由甲方执 叁份，乙方执 壹份。

第二十一条  如因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

甲方： （盖章）						乙方： （盖章）

法定代表人/委托代理人：            法定代表人/委托代理人：

年  月  日                          年  月  日

# 附件2

# 农民工工资支付承诺书

我公司承建的                         劳务分包合同严格按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动合同法》《工资支付条例》等法律法规开展工程建设活动，为维护建筑市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，我企业郑重承诺做到：

1.不将工程劳务违法分包、转包给无资质的包工头等不具备用工主体资格的组织或个人；按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》，明确工资支付方式、标准和结算时间等；

2.将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，不发放到包工头等不具备用工主体资格的组织或个人；

3.认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务：

3.1对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对上述拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

3.2坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

4.若因我公司引起的安全、创卫、群众上访、拖欠农民工工资、媒体曝光等问题给建设方造成社会负面影响，我公司承担相应责任。

5.我公司将设立专门的农民工工资支付账户，确保每月按时足额支付农民工工资，并提供详细的工资支付凭证，确保农民工工资直接支付给农民工本人，不得通过其他个人或组织代发。每月工资支付情况需向甲方报备，接受甲方的监督。

特此承诺。

施工企业（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日